CESIZen

Plateforme de bien-être numérique

PLAN DE DÉPLOIEMENT

Bloc de compétences 3 — Déployer les applications

API Spring Boot · Front Next.js · Mobile Flutter

Version 1.0 — Juillet 2026

# 1. Objet

Ce document décrit la stratégie de gestion du code source, l'intégration continue (CI) et le déploiement continu (CD) des trois applications de la plateforme CESIZen, ainsi que les environnements et la procédure de mise en production.

# 2. Gestion du code source

Hébergement. Trois dépôts GitHub sous l'organisation TxMy-Elu : api_zen, cesizen_web, cesizen_mobile.

Stratégie de branches. Modèle simplifié à deux branches longues :

| Branche | Rôle | Protection |
| --- | --- | --- |
| main | Production — code stable | PR obligatoire + checks verts (ruleset) |
| develop / dev | Intégration — travail courant | CI à chaque push |
| feature/** · fix/** · hotfix/** | Travail ponctuel | CI à chaque push |

Convention de commits. Conventional Commits : feat:, fix:, chore:, ci:, docs:. Les tags de version suivent le SemVer (v1.0.0).

Protection de main. Chaque dépôt applique un ruleset GitHub : pull request obligatoire, interdiction de force-push et de suppression, et checks de statut requis (build/tests + scans de sécurité) avant tout merge.

Versionnement et releases. Chaque livraison sur main est taguée en SemVer (git tag -a vX.Y.Z). Le tag v1.0.0 a été créé et poussé ; la CI se déclenche également sur les tags v*.*.*. Écart identifié : la création automatique d'une GitHub Release à chaque tag (notes de version, artefacts attachés) n'est pas encore en place — à ajouter via un workflow déclenché sur push: tags.

# 3. Intégration continue (CI)

Chaque dépôt possède son pipeline CI, déclenché sur push et pull request. Trois workflows distincts par dépôt : CI fonctionnelle, sécurité, déploiement.

| Application | Étapes CI | Artefact |
| --- | --- | --- |
| API (Maven) | mvn clean verify · JaCoCo · SonarCloud · service MySQL | JAR + rapports de tests |
| Web (pnpm) | install --frozen-lockfile · lint · build Next.js | build de production |
| Mobile (Flutter) | flutter analyze · flutter test · build APK release | APK signé (clé debug) |

Séparation sécurité / CI. Les scans (Trivy, Gitleaks, OWASP Dependency Check) sont isolés dans un workflow security-*.yml dédié, afin qu'un scan lent ou une base de données CVE indisponible ne bloque jamais la CI fonctionnelle.

# 4. Déploiement continu (CD)

## 4.1 API — conteneur Docker sur GHCR

Image Docker multi-stage (Alpine, utilisateur non-root) construite et poussée sur le GitHub Container Registry après une CI verte sur main. Le job de déploiement SSH est gated par la variable PROD_ENABLED : il ne s'exécute que lorsqu'un serveur cible est disponible. En l'absence de VPS, la CD existe, reste non bloquante, et ne se déclenche pas — l'image est néanmoins prête à déployer.

## 4.2 Front — Vercel

Le déploiement est assuré par l'intégration Git native de Vercel : chaque push sur main est build et mis en production automatiquement. Un workflow GitHub Actions deploy-web.yml fournit en complément un redéploiement manuel de secours (déclenchement explicite + confirmation « PROD »), indépendant du tableau de bord Vercel — utile en cas d'incident.

## 4.3 Mobile — artefact APK

La CI produit un APK release signé avec la clé debug, publié comme artefact GitHub (rétention 7 jours). La publication sur les stores (Play Store / App Store) n'est pas automatisée dans le périmètre du projet ; l'APK constitue le livrable de déploiement.

# 5. Environnements

Deux environnements sont mis en œuvre : développement (local) et production. Un environnement de recette (staging) est conçu mais non déployé, faute d'infrastructure d'hébergement.

| Paramètre | Développement | Staging (conçu) | Production |
| --- | --- | --- | --- |
| Déclenchement | Manuel (local) | Push sur develop | Push sur main |
| API | Docker local :8080 | Instance dédiée | Image GHCR (gated) |
| Web | pnpm dev :3000 | Preview Vercel | Vercel |
| Mobile | Émulateur 10.0.2.2:8080 | APK de test | APK distribué |
| Base de données | MySQL Docker (cesizen_dev) | Base séparée | cesizen_prod — droits minimaux |
| Swagger | Activé | Activé | Désactivé |
| Logs | DEBUG | INFO | WARN |
| HTTPS | Non (HTTP local) | Oui | Oui (HSTS) |
| Données | Jeux de test | Fictives | Réelles |

Profils Spring. La bascule s'opère par SPRING_PROFILES_ACTIVE : application-dev.properties (logs verbeux, Swagger actif) et application-prod.properties (logs réduits, Swagger désactivé, ddl-auto=validate).

Variables d'environnement. Aucun secret n'est commité. Les valeurs sensibles vivent dans : le .env local (ignoré par git), les secrets GitHub Actions (identifiants BDD, JWT, token Vercel), les secrets Dependabot (coffre distinct — Dependabot n'a pas accès à ceux d'Actions), et les variables d'environnement Vercel (clés publiques Supabase, URL API).

# 6. Supervision du déploiement

La stack de supervision accompagne la mise en production et permet de valider le bon fonctionnement après déploiement.

| Composant | Rôle | Port |
| --- | --- | --- |
| Spring Boot Actuator | Expose /actuator/health et /actuator/prometheus | interne |
| Prometheus | Collecte des métriques (scrape 15 s) | 9090 (interne) |
| Grafana | Tableaux de bord (JVM, HikariCP, Tomcat, HTTP) | 3001 |
| Loki + Promtail | Agrégation des journaux | 3100 (interne) |

Métriques suivies. Débit HTTP, latence p50/p95/p99, taux d'erreur, pool de connexions BDD (HikariCP), threads Tomcat, mémoire JVM.

Limite et action recommandée. Cette stack tourne sur le même hôte que l'API : si le serveur tombe, la supervision tombe avec lui. Une sonde externe (UptimeRobot ou équivalent) interrogeant /actuator/health depuis Internet, avec alerte e-mail, est nécessaire pour détecter une indisponibilité totale.

À joindre au dossier : captures d'écran du tableau de bord Grafana et de la page d'état de la sonde externe.

# 7. Procédure de mise en production

- 1. Ouvrir une pull request develop → main.

- 2. Attendre les checks verts (build, tests, scans de sécurité).

- 3. Merger la PR — le déploiement se déclenche (Vercel pour le web, image GHCR pour l'API).

- 4. Tagger la version sur main (git tag -a vX.Y.Z).

Rollback. Web : redéployer un déploiement Vercel antérieur (dashboard ou workflow manuel). API : re-tagger sur GHCR l'image précédente et relancer. Mobile : redistribuer l'APK de la version stable précédente.

# 8. Conclusion

La chaîne de livraison est automatisée de bout en bout et homogène sur les trois applications : intégration continue systématique, protection de la branche de production, et déploiement piloté par des déclencheurs explicites. Le principe directeur — aucun secret dans le code, aucun déploiement non maîtrisé — est appliqué sur l'ensemble du système.